|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? He avanzado en las actividades principales del proyecto, aunque algunas han requerido más tiempo del previsto. Estuve trabajando en el frontend y backend, he organizado la información que se presenta al paciente y al médico, y avanzamos en el acceso a la ficha mediante QR. Nos ha facilitado el desarrollo trabajar sobre un repositorio compartido y contar con funcionalidades ya implementadas. Las principales dificultades han sido integrar las distintas partes del sistema, ajustar la experiencia para teléfonos y revisar que la información clínica se presente de forma clara y correcta.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos abordado las dificultades revisando el funcionamiento completo de cada flujo y haciendo ajustes graduales. Para lo que queda pendiente, planeamos priorizar las funciones esenciales, dividir las tareas en entregas pequeñas y revisar cada cambio en conjunto antes de incorporarlo al proyecto. También necesitamos dedicar tiempo específico a la integración entre frontend y backend, a la vista móvil y en cuanto a la implementación OCR .

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo positivamente mi aporte. He trabajado constantemente, especialmente en estructurar la información del sistema y en implementar el acceso mediante QR aparte de otras funcionalidades del sistema. Destaco que he buscado que la ficha sea más fácil de consultar y compartir. Para mejorar, debo planificar mejor el tiempo de revisión, documentar con más frecuencia los cambios y comprobar los flujos completos desde la perspectiva del paciente y del médico.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos gustaría confirmar qué nivel de interoperabilidad se espera demostrar en esta etapa: si basta con centralizar documentos y permitir su consulta mediante accesos controlados, o si debemos integrar el sistema con un estándar o plataforma externa. También agradeceríamos orientación sobre qué evidencias presentar en general, la protección de los datos y la utilidad de la ficha para una consulta médica.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Consideramos útil revisar la distribución de tareas según el trabajo pendiente y la experiencia de cada integrante. Proponemos asignar responsables claros para la revisión del frontend móvil, la integración con el backend, la comprobación de los accesos por QR y la preparación de la documentación y evidencias. Esto ayudaría a evitar tareas duplicadas y a detectar a tiempo los problemas de integración.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Valoro positivamente el trabajo en grupo porque hemos podido desarrollar distintas partes de un mismo sistema y compartir avances mediante el repositorio. Como mejora, necesitamos coordinar con mayor frecuencia las decisiones que afectan a varios módulos, definir criterios comunes para la interfaz y revisar juntos las funcionalidades antes de darlas por terminadas.