Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante este período de desarrollo, el equipo se enfocó en consolidar la arquitectura base del sistema y el núcleo funcional del Producto Mínimo Viable (MVP). Las actividades ejecutadas abarcaron: Modelado y despliegue de Base de Datos Relacional: Diseño e implementación en PostgreSQL 15 bajo contenedores Docker (init.sql con 10 tablas relacionales normalizadas, claves foráneas, restricciones de integridad y partición de datos clínicos). Desarrollo del Core Backend: Construcción de la API REST en Node.js/Express bajo arquitectura en capas (Routes, Controllers, Services, Repositories), implementando autenticación criptográfica segura (Bcrypt), manejo de sesiones mediante cookies HttpOnly con JWT y validación algorítmica de RUT chileno (Módulo 11). Construcción del Frontend y Experiencia de Usuario: Desarrollo en React 18 + Vite de la interfaz web adaptativa (PWA ready), implementando los módulos de autenticación, portal del paciente (gestión de "Mi Ficha") y portal del médico administrador (búsqueda clínica por RUT y panel de trazabilidad legal). |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivos específicos cumplidos hasta el momento: OE1: Diseñar e implementar el repositorio central de datos clínicos: Cumplido mediante el despliegue del contenedor PostgreSQL 15 que soporta el almacenamiento de usuarios, perfiles clínicos, documentos digitalizados, recetas y bitácoras de auditoría forense. OE2: Implementar un sistema de autenticación seguro y adaptado a la realidad nacional: Cumplido mediante la habilitación de un mecanismo de inicio de sesión dual (RUT chileno o Correo electrónico) y registro en un solo paso. OE3: Diseñar las interfaces de interacción para los actores principales: Cumplido con el desarrollo de los tableros del Paciente y del Médico Administrador, con soporte de modo claro/oscuro y validaciones en tiempo real. |
| Metodología | Se mantuvo la metodología ágil Scrum definida en la Fase 1, trabajando por tareas y revisando los avances de forma iterativa. |
| Evidencias de avance | Script SQL de Arquitectura de Base de Datos (init.sql): Demuestra el modelado de 10 tablas relacionales, índices optimizados y restricciones de integridad bajo PostgreSQL 15. Ambiente Contenedorizado (docker-compose.yml): Evidencia de despliegue operativo de la base de datos (mymedrecord_db) e interfaz gráfica de gestión pgAdmin 4 en el puerto 5050. API REST de Autenticación y Servicios (backend-core): Endpoints probados y documentados (/api/v1/auth/login, /api/v1/auth/register, /api/v1/patients/profile) con respuestas HTTP 200 OK y manejo de errores estandarizados. Interfaces Web Funcionales (frontend): Pantallas operativas de Login/Registro con validación Módulo 11, panel de Paciente con modal interactivo de ficha médica (con selector de texto libre "Otro") y panel de Médico Administrador con buscador por RUT y visualizador de trazabilidad. Resguardo de Calidad Disciplinar: Seguridad de la Información: Cifrado de contraseñas mediante hashing con salazón (Bcrypt factor 10), protección de tokens en cookies no accesibles por JavaScript (HttpOnly), mitigando ataques XSS. Trazabilidad Legal e Inmutabilidad: Incorporación de la tabla audit_logs que registra dirección IP, agente de usuario, acción ejecutada y objetivo, dando estricto cumplimiento al estándar de seguridad exigido por la Ley N° 21.668 y Ley N° 20.584. Estandarización de Código y GitFlow: Segmentación del trabajo en ramas funcionales (feature/) para revisión cruzada antes de su integración a ramas principales. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización. | Identificación del problema y definición de los requerimientos funcionales de MyMedRecord. | Documentación del proyecto, computadores, internet y herramientas de planificación. | Semanas 5–6. . | Ariel Velásquez, Ignacio Ruiz y Sergio Vera. | Se definieron las principales funcionalidades para pacientes y médicos, considerando la organización de documentos clínicos y el acceso seguro a la información. | Completado. | Se incorporaron mejoras en los mecanismos de acceso temporal y en la organización de las funcionalidades. . |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Desarrollo de las interfaces web para pacientes y médicos | React, Vite, JavaScript, Visual Studio Code y GitHub | Semanas 5–8. | Ariel Velásquez, Ignacio Ruiz y Sergio Vera | Se desarrollaron los portales de pacientes y médicos, incluyendo la visualización de fichas clínicas, navegación y gestión de accesos compartidos. | Completado | Se realizaron mejoras visuales, correcciones de navegación y adaptación de las interfaces para diferentes dispositivos. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Diseño e implementación de la base de datos para almacenar usuarios, documentos médicos, fichas clínicas y permisos de acceso. | PostgreSQL, Docker, pgAdmin y SQL. | Semanas 6–8. | Ariel Velásquez | Se implementó la base de datos PostgreSQL y se estableció su conexión con el backend. Se realizaron pruebas para verificar el almacenamiento y recuperación de información. | Completado | Se modificaron consultas y estructuras de datos para integrar correctamente las funcionalidades del sistema |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. | Implementación de la API Core y servicios necesarios para la comunicación entre las interfaces y la base de datos. | Node.js, Express, JavaScript, PostgreSQL y Visual Studio Code. | Semanas 6–8 | Ariel Velásquez | Se implementaron servicios para la autenticación, gestión de usuarios y consulta de fichas clínicas compartidas. | Completado | Se corrigieron errores de conexión, validación de tokens y comunicación entre frontend y backend |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos de la organización y estándares industria. | Integración del frontend, backend, base de datos, inteligencia artificial y almacenamiento de documentos | React, Node.js, Python, PostgreSQL, Docker, Supabase Storage y servicios de IA. | Semanas 7–9 | Ariel Velásquez, Ignacio Ruiz y Sergio Vera | Se integraron los principales componentes del sistema para permitir el registro de usuarios, almacenamiento de documentos y consulta de antecedentes médicos | En curso | Se incorporó Supabase Storage y se realizaron correcciones en la comunicación entre los servicios. Quedan pruebas de integración pendientes |
| Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria | Implementación de autenticación, autorización de acceso médico y mecanismos de acceso temporal mediante códigos QR | JWT, Node.js, React, PostgreSQL y herramientas de pruebas | Semanas 7–9. | Ariel Velásquez e Ignacio Ruiz | Se implementó el inicio de sesión según el rol del usuario y el acceso a fichas clínicas mediante autorizaciones temporales | En curso | Se corrigieron errores en la validación de permisos y tokens. Queda pendiente fortalecer las pruebas de seguridad |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El desarrollo del proyecto se ha visto facilitado por la distribución de tareas entre los integrantes del equipo, los conocimientos adquiridos durante la carrera y el uso de herramientas como Visual Studio Code y GitHub. Entre las principales dificultades estuvieron los problemas de integración entre el frontend, backend y la base de datos, además de algunos errores en el acceso a las fichas clínicas. Para solucionarlos, realicé pruebas, revisé el código y corregí los errores encontrados, logrando avanzar en el funcionamiento de MyMedRecord.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante el desarrollo del proyecto fue necesario realizar algunos ajustes en las actividades planificadas, principalmente para dedicar más tiempo a la integración y corrección de errores. También se incorporaron mejoras en el portal médico, los accesos temporales y la visualización de fichas clínicas. No fue necesario eliminar actividades importantes, ya que los cambios realizados permitieron mantener los objetivos originales del proyecto.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La mayoría de las actividades planificadas se han iniciado y presentan avances importantes. Sin embargo, todavía quedan pendientes algunas pruebas relacionadas con el procesamiento de documentos mediante inteligencia artificial, la descarga de archivos en dispositivos móviles y la integración completa de las funcionalidades.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.