}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Ignacio Ruiz, Ariel Velasquez, Sergio Vera |
| --- | --- |
| Rut | 21.521.534-2, |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Puerto Montt |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | HistorialMed |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software y Web, Aplicaciones Móviles, Bases de Datos, Seguridad en Sistemas, Machine Learning / Deep Learning y Gestión de Proyectos. |
| Competencias | Desarrollo de Software Web y Móvil: Construcción de la interfaz de usuario PWA responsiva (Web y App) y de la lógica central (API REST). Bases de Datos: Diseño e implementación del modelo relacional para almacenar históricos médicos estructurados siguiendo normativas de interoperabilidad. Machine Learning / Deep Learning: Implementación del motor de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) y la integración de Modelos de Lenguaje (LLMs) para procesar y estructurar el texto no estructurado de los documentos médicos físicos. Seguridad en Sistemas Computacionales: Aplicación de encriptación y protocolos seguros para el manejo de la ficha clínica, tratada legalmente como dato sensible. Gestión de Proyectos: Planificación, administración de tiempos y división de roles ágiles para el éxito del MVP. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | - Problema: Existe una alta fragmentación de la información clínica en Chile. Cuando un paciente se atiende en distintas instituciones (públicas y privadas), su historial médico, recetas y resultados de exámenes quedan aislados. Esto provoca diagnósticos menos precisos, repetición innecesaria de exámenes y pérdida de tiempo vital. - Contexto: El proyecto se enmarca en el sistema de salud chileno actual, impulsado por la reciente Ley N° 21.668 (Interoperabilidad de Fichas Clínicas). Afecta transversalmente a pacientes, especialmente aquellos con enfermedades crónicas o adultos mayores, y a los profesionales de la salud que los atienden. - Aporte de valor: El proyecto aporta una solución de empoderamiento al paciente, permitiéndole centralizar, portar y compartir su historial médico de forma estructurada y segura, independiente del centro médico en el que se atienda. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera lograr un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional que permita el registro y consulta de información médica. El proyecto consistirá en una Aplicación Web Progresiva (PWA) interactiva y una API central. La característica principal será un módulo de IA que permitirá a los usuarios tomar fotos a recetas físicas o resultados de exámenes. Mediante Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) y Modelos de Lenguaje (LLM), el sistema extraerá las entidades clave (Diagnóstico, Medicamento, Valores de laboratorio) y las almacenará de manera estructurada en la base de datos para su fácil visualización. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto requiere la aplicación integral de las competencias adquiridas en la carrera: diseño de arquitectura de software, modelamiento de bases de datos relacionales, desarrollo Fullstack (Frontend web/móvil y Backend API REST), integración de servicios de IA, y la aplicación de principios de ciberseguridad para el manejo de datos altamente sensibles. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto vincula nuestros intereses en el desarrollo de software de alto impacto social y la aplicación de tecnologías de vanguardia (Inteligencia Artificial y arquitecturas escalables). Contribuye a nuestro desarrollo profesional al enfrentarnos a un problema real, con restricciones legales (Leyes 20.584 y 21.668) y con desafíos técnicos de nivel empresarial. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | (1) Duración y (2) Horas: Es factible al plantear un alcance acotado (MVP) centrado en un set específico de funcionalidades (Registro, OCR de 2 tipos de documentos, visualización de KPIs para el médico). (3) Materiales: Se utilizarán exclusivamente tecnologías gratuitas y Open Source (PostgreSQL, Python/FastAPI, Node.js/React, Docker) y modelos de IA de capa gratuita o ejecución local. (4) Facilitadores: Existencia de librerías open-source modernas y un equipo de 3 personas que permite dividir roles de forma eficiente. (5) Dificultades: La alta variabilidad de la "letra de médico" para el OCR. Solución: Acotar el tipo de documentos soportados inicialmente en el MVP (ej. recetas impresas o exámenes de laboratorio tipografiados) e incluir un flujo en la interfaz donde el usuario pueda revisar y corregir manualmente el texto extraído si el OCR tiene dudas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un prototipo de plataforma digital (Web/App) para la centralización y portabilidad del historial médico personal, incorporando extracción de datos asistida por Inteligencia artificial (OCR y LLM) para la estructuración de información clínica física. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de datos relacional orientado a la gestión de información clínica y estándares de interoperabilidad. Desarrollar una Aplicación Web Progresiva (PWA) enfocada en la usabilidad del paciente y la visualización rápida de KPIs (Dashboard) para el personal médico. Implementar una API REST centralizada que gestione la autenticación, seguridad de datos sensibles y las reglas de negocio del sistema. Integrar un motor de IA para la digitalización (OCR) y estructuración automática de información médica proveniente de imágenes. |

5. Metodología

Scrum

Descripción de la Metodología

Metodología: Scrum Roles: Product Owner(ariel velasquez) Scrum Master (Ignacio Ruiz) Sprints: semanalmente Herramientas: GitHub para el seguimiento.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Modelo Entidad-Relación y Diagrama de Arquitectura | Documento técnico y diagramas que detallan el diseño de la base de datos relacional y la arquitectura de la API REST y la PWA. | Permite validar la correcta estructuración de datos médicos y viabilidad técnica antes del desarrollo de código. |
| Avance | Prototipo Funcional de Interfaz y Módulo de Autenticación | Versión inicial de la Aplicación Web Progresiva (PWA) con el sistema de login seguro por roles (paciente/médico). | Demuestra el avance en la experiencia de usuario y la implementación de capas de seguridad base para el manejo de información clínica. |
| Avance | Módulo de Inteligencia Artificial (OCR + LLM) Integrado | Funcionalidad probada de subida de imágenes de recetas o exámenes, extracción de texto y estructuración en la base de datos. | Es el núcleo diferenciador del proyecto y demuestra la capacidad de transformar datos médicos no estructurados en información clínica útil. |
| Final | Informe de Pruebas y Despliegue del MVP | Documentación que incluye pruebas de rendimiento, seguridad, validación de requerimientos de la ley y despliegue en ambiente de producción. | Evidencia la calidad final del software, su robustez y su preparación para ser evaluado como solución real. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Diseño y Base de datos | Modelado de la base de datos y arquitectura | Diseño del esquema relacional en PostgreSQL y definición de los endpoints de la API REST. | PostgreSQL, herramientas de diagramación |  | Sergio Vera | Facilitador: Dominio previo de modelado relacional. Dificultad: Definir restricciones estrictas para datos sensibles. |
| Desarrollo de software Web/Móvil | Desarrollo de la interfaz base (pwa) y autenticación | Construcción de vistas responsivas del frontend y lógica de autenticación segura con JWT y roles. | React / Angular, Tailwind CSS, Git. |  | Ignacio Ruiz | Facilitador: Componentes UI reutilizables. Dificultad: Asegurar adaptabilidad fluida en dispositivos móviles. |
| Desarrollo Back end | Implementación de la api core | Desarrollo de los endpoints de negocio para el registro, consulta de fichas y control de accesos. | Node.js, Express, middleware de seguridad. |  | Ariel Velasquez | Facilitador: Estructura modular clara. Dificultad: Validar validaciones estrictas de datos de entrada. |
| Inteligencia Artificial | Integración del motor OCR Y LLM | Configuración del pipeline para procesar imágenes de recetas/exámenes médicos y estructurar el texto extraído. | Python, librerías OCR , FastAPI. |  | Todo el equipo (Ignacio, Ariel, Sergio) | Facilitador: Modelos open-source disponibles. Dificultad: Variabilidad en la calidad de las imágenes y la caligrafía médica. |
| Gestión y Pruebas | Pruebas de integración y corrección de bugs | Ejecución de pruebas unitarias y de sistema para verificar la precisión del OCR y la seguridad de la plataforma. | Postman, entornos de prueba locales. |  | Todo el equipo (Ignacio, Ariel, Sergio) | Facilitador: Metodología Scrum semanal. Dificultad: Ajuste de falsos positivos en la extracción de texto del LLM. |
| Gestión de Proyectos | Despliegue del MVP y preparación final del informe | Publicación de la PWA y la API en servidores de prueba, redacción de documentación y preparación de defensa. | Plataformas Cloud (Render/Railway/Vercel), Git. |  | Todo el equipo (Ignacio, Ariel, Sergio) | Facilitador: Trabajo colaborativo avanzado. Dificultad: Tiempos de respuesta de despliegue gratuito. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición del problema, objetivos y alcance | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento y análisis de requerimientos |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura y base de datos |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Diseño de interfaces y prototipo |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de registro e inicio de sesión |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del historial médico |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Carga y almacenamiento de documentos |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementación de lectura automática de documentos |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clasificación por especialidades médicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Visualización y opción de compartir historial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Integración y pruebas del sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Clasificación por especialidades médicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |

| Visualización y opción de Corrección de errores y mejoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentación final del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Preparación y presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.