}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Ignacio Daniel Jose Ruiz Mancilla, Ariel Marcelo Velasquez Chamia, Sergio Mauricio Vera Sepulveda |
| --- | --- |
| Rut | 21.521.534-2, 21.557.246-3, 20.292.662-2 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Puerto Montt |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | MyMedRecord |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software y Web, Aplicaciones Móviles, Bases de Datos, Seguridad en Sistemas, Machine Learning / Deep Learning y Gestión de Proyectos. |
| Competencias | ### Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo los requerimientos de la organización y estándares industria. Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | - Problema: Existe una alta fragmentación de la información clínica en Chile. Cuando un paciente se atiende en distintas instituciones (públicas y privadas), su historial médico, recetas y resultados de exámenes quedan aislados. Esto provoca diagnósticos menos precisos, repetición innecesaria de exámenes y pérdida de tiempo vital. - Contexto: El proyecto se enmarca en el sistema de salud chileno actual, impulsado por la reciente Ley N° 21.668 (Interoperabilidad de Fichas Clínicas). Afecta transversalmente a pacientes, especialmente aquellos con enfermedades crónicas o adultos mayores, y a los profesionales de la salud que los atienden. - Aporte de valor: El proyecto aporta una solución de empoderamiento al paciente, permitiéndole centralizar, portar y compartir su historial médico de forma estructurada y segura, independiente del centro médico en el que se atienda. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera lograr un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional que permita el registro y consulta de información médica. El proyecto consistirá en una Aplicación Web Progresiva (PWA) interactiva y una API central. La característica principal será un módulo de IA que permitirá a los usuarios tomar fotos a recetas físicas o resultados de exámenes. Mediante Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) y Modelos de Lenguaje (LLM), el sistema extraerá las entidades clave (Diagnóstico, Medicamento, Valores de laboratorio) y las almacenará de manera estructurada en la base de datos para su fácil visualización. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto requiere la aplicación integral de las competencias adquiridas en la carrera: diseño de arquitectura de software, modelamiento de bases de datos relacionales, desarrollo Fullstack (Frontend web/móvil y Backend API REST), integración de servicios de IA, y la aplicación de principios de ciberseguridad para el manejo de datos altamente sensibles. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto vincula nuestros intereses en el desarrollo de software de alto impacto social y la aplicación de tecnologías de vanguardia (Inteligencia Artificial y arquitecturas escalables). Contribuye a nuestro desarrollo profesional al enfrentarnos a un problema real, con restricciones legales (Leyes 20.584 y 21.668) y con desafíos técnicos de nivel empresarial. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | (1) Duración y (2) Horas: Es factible al plantear un alcance acotado (MVP) centrado en un set específico de funcionalidades (Registro, OCR de 2 tipos de documentos, visualización de KPIs para el médico). (3) Materiales: Se utilizarán exclusivamente tecnologías gratuitas y Open Source (PostgreSQL, Python/FastAPI, Node.js/React, Docker) y modelos de IA de capa gratuita o ejecución local. (4) Facilitadores: Existencia de librerías open-source modernas y un equipo de 3 personas que permite dividir roles de forma eficiente. (5) Dificultades: La alta variabilidad de la "letra de médico" para el OCR. Solución: Acotar el tipo de documentos soportados inicialmente en el MVP (ej. recetas impresas o exámenes de laboratorio tipografiados) e incluir un flujo en la interfaz donde el usuario pueda revisar y corregir manualmente el texto extraído si el OCR tiene dudas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un prototipo de plataforma digital (Web/App) para la centralización y portabilidad del historial médico personal, incorporando extracción de datos asistida por Inteligencia artificial (OCR y LLM) para la estructuración de información clínica física. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de datos relacional orientado a la gestión de información clínica y estándares de interoperabilidad. Desarrollar una Aplicación Web Progresiva (PWA) enfocada en la usabilidad del paciente y la visualización rápida de KPIs (Dashboard) para el personal médico. Implementar una API REST centralizada que gestione la autenticación, seguridad de datos sensibles y las reglas de negocio del sistema. Integrar un motor de IA para la digitalización (OCR) y estructuración automática de información médica proveniente de imágenes. |

5. Metodología

Scrum

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará bajo la metodología ágil Scrum, la cual permite una gestión iterativa e incremental del producto, facilitando la adaptación temprana a los cambios y la entrega continua de valor a lo largo de las 18 semanas del proyecto. Roles del Equipo: Product Owner (Ariel Velásquez): Responsable de gestionar el Product Backlog (lista de requerimientos e historias de usuario), priorizar las funcionalidades del MVP según su valor y validar los incrementos entregados. Scrum Master (Sergio Vera): Responsable de facilitar las ceremonias ágiles, asegurar el cumplimiento de los principios de Scrum, eliminar impedimentos técnicos u operativos y proteger al equipo de distracciones externas. Developer (Ignacio Ruiz): Responsable de la construcción técnica, desarrollo del código, diseño de la arquitectura, base de datos y despliegue de los componentes del sistema. Ciclos de Trabajo (Sprints): Se trabajarán Sprints semanales, permitiendo un control cercano del avance y la detección oportuna de desviaciones o problemas técnicos. Ceremonias Ágiles: Sprint Planning (Planificación del Sprint): Reunión al inicio de cada semana para definir las tareas específicas (historias de usuario) que se abordarán en el ciclo. Daily Standup (Seguimiento diario): Sincronización breve del equipo para revisar el estado de las tareas, impedimentos y lo que se realizará durante la jornada. Sprint Review & Retrospective (Revisión y Retrospectiva): Evaluación al finalizar el ciclo para revisar el incremento de software funcional obtenido y analizar qué se hizo bien y qué se puede mejorar en el siguiente ciclo. Artefactos y Herramientas de Seguimiento: Product Backlog y Sprint Backlog: Gestionados mediante los tableros Kanban e Issues de GitHub, permitiendo visualizar el estado de las tareas en las columnas de To Do, In Progress y Done. Control de Versiones y Estrategia de Ramas (GitFlow): Uso de ramas temáticas (feature/) y solicitudes de fusión (Pull Requests) para asegurar revisiones de código cruzadas entre los integrantes antes de integrar cambios al repositorio principal.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Modelo Entidad-Relación y Diagrama de Arquitectura | Documento técnico y diagramas que detallan el diseño de la base de datos relacional y la arquitectura de la API REST y la PWA. | Permite validar la correcta estructuración de datos médicos y viabilidad técnica antes del desarrollo de código. |
| Avance | Prototipo Funcional de Interfaz y Módulo de Autenticación | Versión inicial de la Aplicación Web Progresiva (PWA) con el sistema de login seguro por roles (paciente/médico). | Demuestra el avance en la experiencia de usuario y la implementación de capas de seguridad base para el manejo de información clínica. |
| Avance | Módulo de Inteligencia Artificial (OCR + LLM) Integrado | Funcionalidad probada de subida de imágenes de recetas o exámenes, extracción de texto y estructuración en la base de datos. | Es el núcleo diferenciador del proyecto y demuestra la capacidad de transformar datos médicos no estructurados en información clínica útil. |
| Final | Informe de Pruebas y Despliegue del MVP | Documentación que incluye pruebas de rendimiento, seguridad, validación de requerimientos de la ley y despliegue en ambiente de producción. | Evidencia la calidad final del software, su robustez y su preparación para ser evaluado como solución real. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Diseño y Base de datos | Modelado de la base de datos y arquitectura | Diseño del esquema relacional en PostgreSQL y definición de los endpoints de la API REST. | PostgreSQL, herramientas de diagramación | Semanas 1 y 2 (S1 - S2) | Sergio Vera | Facilitador: Dominio previo de modelado relacional. Dificultad: Definir restricciones estrictas para datos sensibles. |
| Desarrollo de software Web/Móvil | Desarrollo de la interfaz base (pwa) y autenticación | Construcción de vistas responsivas del frontend y lógica de autenticación segura con JWT y roles. | React / Angular, Tailwind CSS, Git. | Semanas 3 a 5 (S3 - S5) | Ignacio Ruiz | Facilitador: Componentes UI reutilizables. Dificultad: Asegurar adaptabilidad fluida en dispositivos móviles. |
| Desarrollo Back end | Implementación de la api core | Desarrollo de los endpoints de negocio para el registro, consulta de fichas y control de accesos. | Node.js, Express, middleware de seguridad. | Semanas 6 a 8 (S6 - S8) | Ariel Velasquez | Facilitador: Estructura modular clara. Dificultad: Validar validaciones estrictas de datos de entrada. |
| Inteligencia Artificial | Integración del motor OCR Y LLM | Configuración del pipeline para procesar imágenes de recetas/exámenes médicos y estructurar el texto extraído. | Python, librerías OCR , FastAPI. | Semanas 9 a 12 (S9 - S12) | Todo el equipo (Ignacio Ruiz, Ariel Velasquez, Sergio Vera) | Facilitador: Modelos open-source disponibles. Dificultad: Variabilidad en la calidad de las imágenes y la caligrafía médica. |
| Gestión y Pruebas | Pruebas de integración y corrección de bugs | Ejecución de pruebas unitarias y de sistema para verificar la precisión del OCR y la seguridad de la plataforma. | Postman, entornos de prueba locales. | Semanas 13 a 15 (S13 - S15) | Todo el equipo (Ignacio Ruiz, Ariel Velasquez, Sergio Vera) | Facilitador: Metodología Scrum semanal. Dificultad: Ajuste de falsos positivos en la extracción de texto del LLM. |
| Gestión de Proyectos | Despliegue del MVP y preparación final del informe | Publicación de la PWA y la API en servidores de prueba, redacción de documentación y preparación de defensa. | Plataformas Cloud (Render/Railway/Vercel), Git. | Semanas 16 a 18 (S16 - S18) | Todo el equipo (Ignacio Ruiz, Ariel Velasquez, Sergio Vera) | Facilitador: Trabajo colaborativo avanzado. Dificultad: Tiempos de respuesta de despliegue gratuito. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Fase 1: Definición y Análisis | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2: Modelado de BD y Arquitectura |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2: Desarrollo Frontend (PWA) y Auth |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2: Desarrollo Backend (API Core) |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2: Integración de IA (OCR y LLM) |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3: Pruebas de Integración y Correcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Fase 3: Despliegue del MVP e Informe Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.